**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2020 год**

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Мурыгинского сельского поселения от 17.03.2020 г. №18 (в редакции постановления от 30.12.2020 г. №55) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование с учетом изменений в бюджете в объеме – 1 041,50 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

В целях улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда оплачены взносы на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах за муниципальные помещения в размере 1 041,5 тыс.руб.; направлено две заявки в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о переносе сроков проведения ремонта, который запланирован согласно РПКР на 2023-2025 гг., на более ранний срок.

Основное мероприятие Программы «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» выполнены в полном объеме.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

Муниципальной Программой предусмотрен 1 показатель, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Объем отремонтированного муниципального жилья», плановое значение 0 кв.м., фактическое значение – 0 кв.м.

 *Сведения о выполнении расходных обязательств Мурыгинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

На реализацию основного мероприятия «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программой в 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 041,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия оплачены взносы на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах за муниципальные помещения в размере 1 041,5 тыс.руб.

 **Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2020 год как эффективные.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области И.В.Наумов