**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2021 год**

Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Мурыгинского сельского поселения от 07.02.2020 г. №15 (в редакции постановлений от 24.08.2020 г. №42, от 30.12.2020 г. №64, от 18.02.2021 г. №6, от 15.06.2021 г. №15, от 28.12.2021 №37) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

На реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено финансирование с учетом изменений в бюджете в объеме – 3 025,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

В целях повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, ответственным исполнителем реализован комплекс мероприятий.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

1. разработка проектной документации для реконструкции или модернизации системы водоснабжения и водоотведения;

2. ремонт объектов водоснабжения;

3. ремонт объектов водоотведения.

Основные мероприятия Программы «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства» и «Региональный проект «Чистая вода»» выполнены в полном объеме.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

Муниципальной Программой предусмотрено 3 показателя, по 2 показателям фактическое значение соответствует плановому, по 1 показателю отсутствует плановое значение в 2021 г.

Показатель 1. «Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», плановое значение – 1 ед., фактическое значение – 1 ед.

Показатель 2. «Количество построенных и реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства», плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 3. «Количество капитально отремонтированных объектов жилищно-коммунального хозяйства », плановое значение – 1 ед., фактическое значение – 1 ед.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Мурыгинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2021 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 3 025,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 1. «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства» Программы на 2021 год предусмотрено 1 659,6 тыс.руб., фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены работы по проведению текущих, капитальных ремонтов и содержание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления:

- капитальный ремонт водопровода в д.Мурыгино на сумму 623,6 тыс.руб.;

- ремонт водопроводной сети населенных пунктов;

- ремонт теплосетей в д.Денисово, д.Лосня;

- заменены глубинные насосы на артскважинах (д.Клемятино, д.Васильево, д.Потемкино, д. Колычево, д.Денисово, д.Мастерские) и др.

На реализацию основного мероприятия 2. «Региональный проект «Чистая вода»» Программы на 2021 год предусмотрено 1 212,1 тыс.руб., фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в д.Денисово Починковского района Смоленской области».

На реализацию основного мероприятия 3.«Субсидии муниципальным унитарным предприятиям» Программы на 2021 год предусмотрено 154,1 тыс.руб., фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии МУУП Лосненский ЖЭУ на проведение ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2021 год как эффективные.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области И.В.Наумов