##### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

##### МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.05.2023г.  № 20

О подготовке объектов жилищно-

коммунальной сферы сельского

поселения к работе в осенне-

зимний период 2023-2024 годов

Совет депутатов Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Принять информацию Главы муниципального образования Мурыгинского сельского  поселения Починковского района Смоленской области к сведению и выполнить следующие работы:

1). Установка и монтаж уличного освещения д.Лосня, д.Льнозавод, д.Пересна,   май-июнь 2023 года;

2). Капитальный ремонт шахтных колодцев 3шт. д.Яновой, д.Пересна, д.Лобково – август;

3). Благоустройство станции водоподготовки и водопроводных сетей в                  д.Денисово Починковского района Смоленской области (Чистая вода) – май;

4). Закупка частотного преобразователя и шкафа управления ПЧ в д.Клемятино, насосов на водонапорные башни- 4 шт. в д.Макшеево, д.Рябцело, д.Лосня, д.Мурыгино – март-май;

5). Чистка и хлорирование накопительной емкости и водопроводных колодцев  д.Лосня,  д.Рябцево, д.Яново - май 2023 года;

6). Ревизия запорной арматуры в тех. подвалах жилых домов д.Лосня №15; №16; №17; №18; №19; №20; №22; №24; №26 – июль-август;

7). Дом № 19 д.Лосня замена участка водопровода горячей  воды d 63 10 м. – июнь;

8). Дом № 18 д.Лосня замена участка водопровода горячей  воды     d 32 8м., замена обратного клапана d 25, замена вентиля   d 25-1шт. – июль;

9). Ревизия запорной арматуры в подвалах жилых домов д.Денисово  № 1/5; № 1/1; № 26/3; № 27 – июль-август;

10). Дом № 5/3 д.Денисово замена вентиля  d 25 – июнь;

11). Дом № 27 д.Денисово замена вентиля  d 32 - июль;

12). Дом № 26/3 д.Денисово замена вентиля  d 50 – июнь;

13). Дом № 17 д.Пересна частичная замена трубопровода  холодного водоснабжения d 50 60м, замена вентилей d 25-24 мм – август;

14). Дом № 3 д.Пересна замена вентиля  d 32 – июнь;

15). Дом № 7 д.Пересна замена вентиля  d 32 – июнь;

16).Чистка и ремонт канализационных колодцев д.Лосня, д.Рябцево – июнь;

17). Дом № 16 д.Лосня  замена участка канализации d 110 50м – август;

18). Дом № 24 д.Лосня замена участка канализации d 110 80м  - август;

19). Дом №17 д.Лосня замена участка канализации d 110 4м  - август;

20). Замена фекальных насосов СДВ 80-18 д.Лосня, д.Пересна - май-июнь;

21). Частичный ремонт кровли д. 22 д.Лосня – май;

22). Дома №19, №20 д.Лосня ремонт балконов – июнь;

23). Дом №17 д.Лосня ремонт крыльца подъездов № 1 и № 4 – июнь;

24). Дом №1 и № 6 д.Рябцево ремонт дымоходов – май-июнь;

25). Ревизия запорной арматуры в подвалах жилых домов д.Лосня №15, №16, №17, №18, №19, №20, №22, №24, №26 – август;

26). Чистка грязевиков в теплопунктах на элеваторах д.Лосня – август;

27). Дом 17 д.Пересна чистка грязевиков, ревизия запорной арматуры – август;

28). Дом 18 д.Пересна чистка грязевиков, ревизия запорной арматуры – август;

29). Дом 7 д.Пересна замена вентилей d20 2шт – август;

30). Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети д.Мурыгино, ул. Школьная, ул.Молодежная Починковского района Смоленской области – май-декабрь;

31).Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети д.Мурыгино, ул. Школьная, ул.Молодежная Починковского района Смоленской области – май-декабрь;

32). Ремонт уличной дорожной сети (дорожный фонд) – май-октябрь;

33). Профилирование автомобильных дорог общего пользования местного значения приблизительно 50 км., до 20 июня 2023 года.

2. Заслушать отчет Главы муниципального образования Мурыгинского сельского  поселения Починковского района Смоленской области в августе 2023 года о готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

3. Обнародовать и разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                           И.В.Наумов