**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2023 год**

Муниципальная программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Мурыгинского сельского поселения от 07.02.2020 г. №15 (в редакции постановлений от 24.08.2020 г. №42, от 30.12.2020 г. №64, от 18.02.2021 г. №6, от 15.06.2021 г. №15, от 28.12.2021 №37, от 31.10.2022 г. №46, от 09.02.2023 г. №16, от 14.02.2024 №19) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование с учетом изменений в бюджете в объеме – 4 844,0 тыс. рублей, фактические расходы 4 844,0 тыс.руб. (100 процентов).

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

В целях повышение надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения, ответственным исполнителем реализован комплекс мероприятий.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы в отчетном периоде решались следующие задачи:

1. разработка проектной документации для реконструкции или модернизации системы водоснабжения и водоотведения;

2. ремонт объектов водоснабжения;

3. ремонт объектов водоотведения;

4. Реализация Регионального проекта «Чистая вода»: Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в д.Денисово Починковского района Смоленской области);

5. Капитальный ремонт шахтных колодцев.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

Муниципальной Программой предусмотрено 4 показателя, по 2 показателям фактическое значение соответствует плановому, по 2 показателям отсутствует плановое значение в 2023 г.

Показатель 1. «Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 2. «Количество построенных и реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства», плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 3. «Количество капитально отремонтированных объектов жилищно-коммунального хозяйства», плановое значение – 4 ед., фактическое значение – 4 ед.

Показатель 3. «Соблюдение действующего графика работы общественной бани», плановое значение – «да», фактическое значение – «да».

*Сведения о выполнении расходных обязательств Мурыгинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2023 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 4 844,0 тыс. рублей, фактические расходы 4 844,0 тыс.руб. (100 процентов).

На реализацию основного мероприятия 1. «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства» Программы на 2023 год предусмотрено 2013,4 тыс.руб., фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены работы по проведению текущих, капитальных ремонтов и содержание систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления:

- Капитальный ремонт шахтных колодцев в д.Яново, д. Пересна, д.Лобково в рамках реализации ведомственного проекта «Улучшение условий проживания населения Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» (Областной бюджет – 257 861,0 руб.; местный бюджет - 9919,6 руб.);

- Ремонт водопровода – 203,1 тыс.руб.

- Замена 3-х насосов в д.Ламоново, д.Денисово, д.Мурыгино – 522,9 тыс.руб.

- Насосы (5 водяных в д.Макшеево, д.Рябцево, д.Лосня, д.Клемятино, д.Мурыгино и 4 канализационные в д.Денисово, д.Пересна и 2 в д.Лосня) – 803,2 тыс.руб.

- Частотный преобразователь и шкаф управления для него в д.Клемятино – 159,9 тыс.руб.

- Запчасти для ремонта водопровода – 16,9 тыс.руб

На реализацию основного мероприятия 2. «Региональный проект «Чистая вода»» Программы на 2023 год на строительство объекта: «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей д. Денисово Починковского района Смоленской области» согласно заключённого контракта в 2022 году заказчик доделал работы по строительству объекта в полном объеме на сумму – 2 388,3 тыс.руб. (остаток неиспользованных средств возвращен в бюджет области).

На реализацию основного мероприятия 3.«Субсидии муниципальным унитарным предприятиям» Программы на 2023 год субсидии не предоставлялись.

На реализацию основного мероприятия 4. «Субсидии на возмещение затрат по оказанию населению услуг бань» Программы на 2023 г. предусмотрено 442,3 тыс.руб., фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия предоставлены субсидии МУУП Лосненский ЖЭУ на соблюдение действующего графика работы общественной бани д.Денисово.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2023 год как эффективные.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области И.В.Наумов