**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Мурыгинского сельского поселения от 28.11.2019 г. №13 (в редакции постановления от 30.12.2020 г. №58, от 28.12.2021 №31) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

На реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено финансирование с учетом изменений в бюджете в объеме – 6 740,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 5 968,6 (88,6 %).

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

В целях сохранения и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, ответственным исполнителем реализован комплекс мероприятий.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Мурыгинского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Мурыгинского сельского поселения;

 - улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог);

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог.

Основные мероприятия Программы «Комплексное развитие сети автомобильных дорого общего пользования местного значения» и «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам сельского поселения» выполнены в полном объеме.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

Муниципальной Программой предусмотрено 3 показателя, по 1 показателю не достигнуты плановые значения, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, 1 показателю фактическое значение соответствует плановому.

Показатель 1. «Объем текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 20 км, фактическое значение – 25,0 км.

 Показатель 2. «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием», плановое значение – 5 км, фактическое значение – 0 км;

Показатель 3. «Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения», плановое значение – 2 ед., фактическое значение – 2 ед.

 *Сведения о выполнении расходных обязательств Мурыгинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2021 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 6 740,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 968,6 (88,6 %).

На реализацию основного мероприятия 1. «Комплексное развитие сети автомобильных дорого общего пользования местного значения» Программы на 2021 год предусмотрено 6 740,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 5 968,6 (88,6 %).

 В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

 - выполнен ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов;

- летнее содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования (скашивание травы на обочинах дорог);

- посыпка дорог в зимнее время;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог на сумму 160,0 тыс.руб.

На реализацию основного мероприятия 2. «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам сельского поселения» Программы на 2021 год финансирование не предусмотрено. В рамках реализации данного основного мероприятия проведены акции с участием школьником по безопасности дорожного движения; с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2021 год как эффективные.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области И.В.Наумов