##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 18 февраля 2020 г. | № | 36 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2020 год

В соответствии с  постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 16.06.2014г. № 26 «Об утверждении Порядка  разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и  Порядка проведения  оценки эффективности  реализации муниципальных  программ муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

Утвердить план-график  реализации муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2020 год согласно приложению.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                         И.В.Наумов

## Приложение

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 18.02.2020 г. № 36

| План - график реализации муниципальной программы на 2020 год |
| --- |
| «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | Плановое значение показателя на: |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Проведение текущих и капитальных ремонтов систем водоснабжения, водоводов, электроснабжения, отопления | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 300,0 | 700,0 | 1000,0 | х | х | х |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (%) | х | х | х | х | х | 30 | 70 | 100 |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения (%) | х | х | х | х | х | 30 | 70 | 100 |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей водоотведения (%) | х | х | х | х | х | 30 | 70 | 100 |
| 1.4. | Капитальный ремонт тепловых сетей (%) | х | х | х | х | х | 30 | 70 | 100 |
| 2. | Проведение работ по установлению охранных зон и лицензированию работ, связанных с водоснабжением | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 50,0 | 100,0 | х | х | х |
| 2.1. | Проведение работ по установлению охранных зон и лицензированию работ, связанных с водоснабжением (%) | х | х | х | х | х | 0 | 50 | 100 |