##### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

##### МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2024 года  № 32

О подготовке объектов жилищно-коммунальной

сферы Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

Совет депутатов Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Принять информацию Главы муниципального образования Мурыгинского сельского  поселения Починковского района Смоленской области к сведению и выполнить следующие работы:

1). Установка и монтаж уличного освещения д.Мурыгино ул.Молодёжная возле  д.41,  д.Мурыгино ул.Школьная возле  д.40  - август 2024 года;

2). Закупка запчастей для функционирования объекта «Станции водоподготовки и водопроводных сетей в д.Денисово Починковского района Смоленской области – май-июль;

3). Частичный ремонт кровли д. 22 д.Лосня – июль;

4). Дом № 16 д.Лосня замена участка канализации d 110 30 м. – август;

5). Дом № 15 д.Лосня замена участка канализации d 110 30м. – август;

6). Дом № 22 д.Лосня  замена участка канализации d 110 15м – август;

7). Дом № 26 д.Лосня замена участка канализации d 110 15м  - август;

8). Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети д.Мурыгино, ул. Школьная, ул.Молодежная Починковского района Смоленской области (программные мероприятия – май-октябрь;

9). Ремонт уличной дорожной сети в населенных пунктах поселения (дорожный фонд) – май-октябрь.

2. Заслушать отчет Главы муниципального образования Мурыгинского сельского  поселения Починковского района Смоленской области в августе 2024 года о готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом  Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и разместить на официальном сайте Администрации Мурыгинского

сельского поселения Починковского района Смоленской области в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                           И.В.Наумов